Целевые показатели результативности использования субсидии по объекту: Капитальный ремонт Сяськелевского информационно-досугового центра, д. Сяськелево на 01 июля 2015 года.

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заключение соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области на софинансирование по объекту: Финансирование капитального ремонта Сяськелевского информационно-досугового центра, д.Сяськелево | февраль 2015 | Администрация МО Сяськелевское сельское поселение, МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр | Заключение соглашения с комитетом по строительству Ленинградской области 27.02.2015 № 1/6 |
| 2 | Проведение торгов на выполнение работ по объекту: Финансирование капитального ремонта Сяськелевского информационно-досугового центра, д.Сяськелево. | Март 2015 | Администрация МО Сяськелевское сельское поселение, МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» | Протокол аукциона в электронной форме от 24.02.2015 № 014530000841500001 |
| 3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт Сяськелевского информационно-досугового центра, д.Сяськелево | не позднее 25.03.2015 | Администрация МО Сяськелевское сельское поселение, МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр | Заключение муниципальный контракт № 1/15 от 07.03.2015 |
| 4 | Выполнение работ на объекте: Финансирование капитального ремонта Сяськелевского информационно-досугового центра, д.Сяськелево. | не позднее 30.06.2015 | Подрядная организация | Работы выполнены 06.05.2015 |
| 5 | Осуществление технического контроля за состоянием объекта в период проведения ремонтных работ | С момента заключения контракта до 30.06.2015 | Администрация МО Сяськелевское сельское поселение, МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» | Выявление недостатков в период проведения ремонта по объекту. |
| 6 | Приемка объекта: Финансирование капитального ремонта Сяськелевского информационно-досугового центра, д.Сяськелево. | В соответствии с муниципальным контрактом | Подрядная организация | Акт выполненных работ от 06.05.2015 |