Информация о планируемом  благоустройстве

Сяськелевского сельского поселения в 2019 г.

1. Выполнение ремонтных работ по объектам: «Ремонт автомобильной дороги по ул.Шоферской от дома № 20 до дома № 6 в д.Сяськелево» протяженностью 235 м., «Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов № 2 и № 3, соединяющих ул.Центральная и ул.Шоферская в д.Сяськелево» общей площадью 993,5 кв.м.

Срок выполнения - с 15 мая  по  17 июня 2019 года..

2.  Ремонт дворовой территории  многоквартирных домов № 8, 9 д. Сяськелево, общей площадью 1022,0  кв.м.

Срок выполнения - с 15 мая  по  1 июля 2019 года.

3. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 20, ул. Поселковая, д.Жабино, общей площадью 953, 25 кв.м.

Срок выполнения - с момента заключения муниципального контракта  по 10.07.2019г.

4. Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 21, ул. Поселковая, д.Жабино, общей площадью 849,0 кв.м.

Срок выполнения – июль-август 2019 года.

5. Выполнение работ по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории д.Сяськелево, д.Тойворово, объемом 25, 9 га.

Срок выполнения – с 16 мая по 1 ноября 2019 года.

6. Приобретение детских игровых комплексов в д.Сяськелево к дому № 15, к дому № 16.

Срок выполнения – июнь  2019 года.