АДМИНИСТРАЦИЯ  СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

26.10.2011г.									         № 264

Об  утверждении порядка оценки эффективности

реализации  долгосрочных целевых программ

в Сяськелевском сельском поселении

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  во исполнение постановления главы администрации Сяськелевского   сельского   поселения  от 28  июня  2010 года № 175 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Сяськелевском сельском поселении», а также в целях повышения эффективности использования средств бюджета Сяськелевского сельского поселения,   руководствуясь Уставом Сяськелевского сельского поселения, постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Сяськелевского сельского поселения  (далее – Порядок), согласно приложению 1.

- Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Гатчинская правда».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

Сяськелевского сельского поселения                                  Е.Е.Федорова

Приложение  № 1

к постановлению главы администрации

Сяськелевского сельского   поселения

от 26.10.2011 № 264

Порядок

Оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ    Сяськелевского сельского поселения

- Общие положения

  - Настоящий Порядок оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Сяськелевского сельского поселения  определяет механизм и правила оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее – программ), разрабатываемых в муниципальном образовании, которые позволяют  определить степень достижения установленных ими целей и задач.

  - Для целей настоящего Порядка используются понятия, применяемые в Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Сяськелевском сельском поселении, утвержденном постановлением администрации главы администрации  от 01.07.2010 года № 156.

  - Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации программы. Оценка эффективности проводится в отношении программ сроком действия не менее двух  лет.

  - Результаты оценки эффективности программ используются в целях повышения объективности принятия решений по составу (перечню) программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Сяськелевского сельского поселения  в очередном финансовом году, и распределения средств бюджета Сяськелевского сельского поселения  по программам с учетом хода их реализации.

  - Оценка  эффективности реализации программ проводится бюджетным отделом администрации  на основании сведений, содержащихся в отчетах о ходе реализации программ, подготовленных и представленных заказчиками (заказчиками-координаторами) программ в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Сяськелевском сельском поселении.

2. Порядок оценки эффективности реализации программ Сяськелевского сельского поселения.

2.1. Оценка эффективности реализации программ осуществляется на основе целевых индикаторов, отражающих выполнение мероприятий программ, путем сравнения их фактических значений с плановыми.

2.2. Оценка эффективности реализации программ включает в себя два этапа:

2.2.1. Первый этап - оценка уровня достижения каждого целевого индикатора. Осуществляется по следующей формуле:

Ифn

Эn = ──   x 100, где:

Ипn

Эn - уровень достижения n-го индикатора программы (процентов);

Ифn - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;

Ипn - плановое значение n-го индикатора, утвержденное программой;

n  - номер индикатора программы.

Результаты оценки заносятся в таблицу "Оценка уровня достижения целевых индикаторов программы" (приложение № 1 к настоящему Порядку).

2.2.2. Второй этап - интегральная оценка эффективности реализации программы. Позволяет определить эффективность реализации программы в целом на основе расчетов по следующей формуле:

∑ Эn

Э =  ──   , где:

m

Э - эффективность реализации программы (процентов);

m - количество индикаторов программы.

2.3. По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

- программа реализуется эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет 100 и более процентов;

- программа реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет от 80 до 100 процентов;

- программа реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя (Э) составляет менее 70 процентов.

Выводы об оценке эффективности отражаются в таблице "Результаты оценки эффективности реализации программы" (приложение № 2 к настоящему Порядку).

2.4. В случае если программой предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой программы будет верно равенство:

Эn = Э

2.5. В случае невозможности или некорректности использования указанных в настоящем Порядке методов расчета эффективности реализации программ комитет экономического развития и прогнозирования по согласованию с заказчиком (заказчиком-координатором) программы вправе применить иные методы оценки эффективности реализации такой программы.

3. Заключительные положения

отдел по бюджетному учету и отчетности администрации на основании проведенной оценки эффективности реализации программ:

- готовит информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации каждой программы и направляет ее заказчику (заказчику-координатору) программы для сведения;

- готовит сводное заключение об эффективности реализации программ и направляет его в адрес главы администрации Сяськелевского сельского поселения  для принятия решения о дальнейшей реализации программ в соответствии с действующим порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ.

Приложение № 1 к Порядку

оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

Сяськелевского сельского поселения

Оценка уровня достижения целевых индикаторов программы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за _________ год

| Номер индикатора, n | Наименова-ние целевого индикатора | Единица измере-ния | Значение целевого индикатора | Причина невыполне-ния индикатора, <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение индикатора, Ипn | Фактическое значение индикатора, Ифn | Уровень достижения индикатора Эn , % |  |

--------------------------------

<*> При значении уровня достижения индикатора 100 и более процентов данная графа не заполняется.

Приложение № 2 к Порядку

оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

Сяськелевского сельского поселения  Результаты оценки эффективности реализации программы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование программы)

за _________ год

| Эффективность реализации программы (Э), % |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программы |  |
| Предложения по дальнейшей реализации программы |  |