ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы

Сяськелевского сельского поселения

за январь-сентябрь 2022 года

| Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Федеральный проект "Жилье" |
| Благоустройство ощественной территории за Домом Культуры по адресу : д. Сяськелево, д.10а, 2 этап | Исполнено за 9 мес-цев.330,75 тыс.руб. за спиливание и кронирование деревьев ИП «Григорьев Андрей Филиппович» Заключен муниципальный контракт ООО «Меромакс» на сумму 10 694,25 тыс.руб., срок исполнения контракта 01 августа 2022г. |
| "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | Разработка. ПСД по строительству объекта: Распределительный. газопровод. для газоснабжения по д.Ст.. Низковицы обл.бюджет- 2167,00 тыс.руб. местный бюджет- 22,49 тыс.руб. |
| "Благоустройство сельских территорий" |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 212,99 тыс.руб. Проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 1 этап. 191,69 тыс.руб. обл.бюджет 21,30 тыс.руб. местный бюджет |
| "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | запланированные мероприятия не проводились |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности" |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Исполнено 11,00 тыс.руб. за дополнительное образование по прогр. "Бухгалтерия для индивид. предпринимателей" |
| Мероприятия по выполнению комплексных кадастровых работ | Исполнено 333,00 тыс.руб. за выполнение кадастровых работ. |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории" |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Исполнено 104,24 тыс.руб., в том числе: - 20,00 тыс.руб. обслуживание средств ОПС; - 34,34 тыс.руб. огнезащитная обработка помещений здания администрации; - 17,5 тыс.руб. сост.сметной документации «Устройство пожарного водоема». - 2,4 тыс.руб. за листовки "Правила пожарной безопасности" - 30,0 тыс.руб.за разраб. дизайна проекта по благ."Пожарного водоема в д. Жабино", |
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Исполнено 2,00 тыс.руб. плакаты. |
| Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории" |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Исполнено 111,88 тыс.руб., в том числе: 16,48тыс.руб. за услуги по расчету платы за найм; 64,53 тыс.руб. за замену дерев. оконных блоков из ПВХ; 30,52 тыс.руб.оплата за свободное жилье МУП ЖКХ «Сиверский»; 0,35 тыс.руб. оплата земельного налога. |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Исполнено 1 149,99 тыс.руб., в том числе: - 754,70 тыс.руб., расходы на содержание муниципальных бань в д.Сяськелево, д.Жабино; - 187,17 тыс.руб.за раб. по рем.помещения в неж.здании в д.Сяськелево, ул. Центральная, 14.; - 31,80 тыс.руб. оплата за отопление свободного жилья; - 171,59 тыс.руб. очистка крыш снега от наледи; - 4,73 тыс.руб.земельный налог. |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Исполнено 1 157,85 тыс.руб. в том числе: 758,29 тыс.руб. за потребленную эл.энергию; 399,56 тыс.руб. ремонт и текущее обсл.эл.установок. |
| Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Исполнено 49,71 тыс.руб. цветочную рассаду (за петунию, виолу, тагетис отклоненный, цинерарию приморскую). |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Исполнено 1 815,07 тыс.руб. в том числе: 909,89 тыс.руб. за работы по благоустройству территории (дворники); 48,23 тыс.руб.за хоз товары ( лопаты,грабли,мешки); 574,46 тыс.руб. работы по выкашивание травы; 75,50 тыс.руб. за таблички предупредительные; 105,80 тыс.руб. ремонт и содержание мотокос; 57,00 тыс.руб. ликвидация свалок; 32,40 тыс. руб. составление и проверка смет созд.площадок ТКО; 7,37 тыс.руб. демонтаж детской площадки; 4,42 тыс.руб. прополка клумб. |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 250,00 тыс.руб. за светильники уличные светодиодные (50 шт.). |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Перечислено 614,01 тыс.руб. |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Исполнено 103,66 тыс.руб. в том числе: 5,00 тыс.руб. за вывез умерших. 35,10 тыс.руб. за акарицидную обработку территории кладбищ 8,55 тыс.руб.за кисть,валик,краску,эмаль., 39,66 тыс.руб.вывоз мусора с кладбищ; 15,35 тыс.руб. распиловка и уборка деревьев. |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий" |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 5926,35 тыс.руб. израсходовано на содержание домов культуры д. Сяськелево, д. Жабино МКУК «Сяселевский ИДЦ» |
| Мероприятия по обеспечению деятельности библиотек | 632,40 тыс.руб. израсходовано на содержание муниципальных библиотек. |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 350,26 тыс.руб. на проведение мероприятий. |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3159,06 тыс.руб. израсходовано на оплату труда работников культуры. |
| МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» Гатчинский р-н,д.Сяськелево,10а,приобретение книг и фотоаппарата | 105,26 тыс.руб. приобретен фотоаппарат, книги для библиотеки |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Исполнено 525,36 тыс.руб. в том числе: 83,00 тыс.руб. взнос за участие в соревнованиях по футболу; 32,07 тыс.руб. за кубки и медали; 35,08 тыс.руб. налог на имущество; 16,00 тыс.руб. транспортные услуги; 296,00 тыс.руб. за разработку документации для устройство спортивной площадки; 63,15 тыс. за спортивные товары. |
| Реализация комплекса мер по профилактике довеянного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 3,00 тыс.руб. за плакаты "нет наркотикам" |
| Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 25,25 тыс.руб. за транспортные расходы. |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения" |
| Содержание и уборка автомобильных дорог | Исполнено 1342,52 тыс.руб. в том числе: 957.45 тыс.руб. за расчистку дорог от снега; 78,00 тыс.руб. щебень известковый 72 куб.; 136,62 тыс.руб. земельный налог; 87,25 тыс.руб. строительный контроль; 16,00 тыс.руб. механическая очистка дорог от пыли и грязи; 52,00 тыс.руб. за грейдированные дорог; 16,20 тыс.руб. за выкашивание обочин. |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | запланированные мероприятия не проводились |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 560,70 тыс.руб. ремонт дворовой территории многокв. дома 2/49 в д.Тойворово Гатчинского района |
| Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, проектно-изыскательские работы | 78,07 тыс.руб. за составление смет. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | запланированные мероприятия не проводились |
| Обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд №1 от ул.Новоселки до уч. №18 по ул.Полевой в д. Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области в щебеночном исполнении | Работы выполнены: 1316,36 тыс.руб. 739м.,2956 кв.м. 933,59 тыс.руб. областной бюджет 382,78 тыс.руб. бюджет ГМР |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/62 в д. Тойворово | Работы выполнены: 1641,08 тыс.руб. 645 кв.м. 1137,10 тыс.руб. областной бюджет 503,98 тыс.руб. бюджет ГМР |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/49 в д.Тойворово Гатчинского района Ленинградской области Бездетко Т.В. | Работы выполнены: 526,32 тыс.руб. 210,4 кв.м. 500,00 тыс.руб. областной бюджет 26,32 тыс.руб. бюджет ГМР |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/49 в д.Тойворово Гатчинского района Ленинградской области Коняев С.В. | Работы выполнены: 526,32 тыс.руб.,210,4кв.м. 500,00 тыс.руб. областной бюджет 26,32 тыс.руб. бюджет ГМР |
| Организация и проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 4,92 тыс.руб. за свет возвращающиеся подвески, значки. |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий" |
| Мероприятия в области благоустройства | 52,00 тыс.руб. за разработку дизайн проекта; 34,90 тыс.руб. за проверку сметной документации. |

Ответственный исполнитель:                          Николаева Р.И.