ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному отчету о ходе реализации муниципальной программы

Сяськелевского сельского поселения

за январь-сентябрь 2023 года

| Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| Федеральный проект "Жилье" |
| Благоустройство общественной территории Сквер Солнечный" д.Сяськелево д.16 | Работы выполнены полностью и в срок на сумму 8699,76 в том числе: фед. бюджет- 2485,87 тыс. руб.; бюджет ЛО – 5430,91 тыс.руб.; местный бюджет – 782,98 тыс.руб. |
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" |
| Капитальный ремонт здания МКУК «Сяськелевский ИДЦ» в части фасадных, электромонтажных, общестроительных и сантехнических работ по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Сяськелево, д.10А | Работы выполнены полностью и в срок на сумму 12 862,39 в том числе: бюджет ЛО – 11704,77 тыс.руб.; бюджет ГМР – 1157,62 тыс.руб. |
| "Благоустройство сельских территорий" |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Проведение химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 31,7 га, на сумму 315,49 тыс.руб., в том числе 287,10 тыс.руб. обл.бюджет 28,39 тыс.руб. местный бюджет |
| Благоустройство сельских территорий (благоустройство общественной зоны по адресу:д.№11 в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | Работы выполнены полностью и в срок на сумму 5185,39 в том числе: фед. бюджет- 1004,00 тыс. руб.; бюджет ЛО – 2625,77 тыс.руб.; бюджет ГМР – 466,69 местный бюджет – 1088,93 тыс.руб. |
| "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | запланированные мероприятия не проводились |
| "Дорожная сеть" |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | - 7 185,64 тыс. руб. на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер по объектам: Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №1 по ул. Поселковая в д. Жабино Гатчинского района Ленинградской области до автомобильной дороги «Жабино-Крокшево»; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд Надежда в д. Войсковицы Гатчинского района Ленинградской области; Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд Сосновый в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области; Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд Спортивный в д.Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области (комитет по дорожному хозяйству ЛО); |
| "Спорт - норма жизни" |
| Капитальный ремонт хоккейного комплекса в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области | Работы в стадии завершения |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование экономической активности" |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | запланированные мероприятия не проводились |
| Мероприятия по выполнению комплексных кадастровых работ | исполнено за 9 месяцев 2023 года 73,00 тыс. руб., в т. ч.: • постановка на гос. кадастровый учет зем. участка под кладбищем – 57,00 тыс. руб. • постановка на гос. кадастровый учет зем.участка д.Ст.Низковицы, проезд Спортивный – 16,00 тыс. руб. |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории" |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | исполнено за 9 месяцев 2023 года 81,35 тыс. руб. в т. ч.: • ремонт охранно-пожарной сигнализации по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д.Сяськелево, ул.Центральная, д. 12а - 48,58 тыс. руб. • ежегодная проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных перекрытий чердака здания по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д.Сяськелево, ул.Центральная, д. 12а – 5,00 тыс. руб. • обслуживание пожарной сигнализации в здании по адресу: ЛО, Гатчинский р-н, д.Сяськелево, ул.Центральная, д. 12а – 20,00 тыс. руб. • приобретение стенда 1 шт. "План эвакуации людей" для помещений здания адм. ССП на 3,90 тыс. руб., огнетушителей 5 шт. на 3,87 тыс. руб. |
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Исполнено 26,48 тыс.руб. обслуживание средств СОТ – 24,50 тыс. руб. • приобретение карманных календариков 66 шт. «Стоп-терроризм» – 1,98 тыс. руб |
| Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории" |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Исполнено 269,46 тыс.руб., в том числе: • замена окон в муниципальных квартирах (деревянных на пластиковые в д.Тойворово д2/54,кв3, д.Ст.Низковицы д42,кв7, д.Войсковицы д4,кв13) – 173,55 тыс. руб. • замена дверей в муниципальных квартирах (деревянных на металлические в д.Ст.Низковицы д.42,кв.7, д.Войсковицы д.4,кв.13) – 53,95 тыс. руб. • услуги по расчету платы за найм АО «ЕИРЦ» – 17,29 тыс. руб. • оплата за жилищные услуги свободного жилья МУП ЖКХ «Сиверский» – 24,67 тыс. руб. |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Исполнено 784,53тыс.руб., в том числе: • организация помывок в банях д. Сяськелево, д.Жабино – 217,77 тыс. руб. • дератизация бань – 11,84 тыс. руб. • холодное водоснабжение бань – 50,00 тыс. руб. • вывоз мусора от бань – 5,33 тыс. руб. • приобретение материалов для бани в д. Сяськелево (кран, картон базальтовый, втулка-изолятора) – 2,51 тыс. руб. • электроэнергия бань – 263,63 тыс. руб. • отопление и горячее водоснабжение бань – 169,48 тыс. руб. • отопление свободного жилого фонда – 63,97 тыс. руб. |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Исполнено 1 202,84 тыс.руб. в том числе: • потребленная электроэнергия – 833,68 тыс. руб. • обслуживание (ремонт) системы уличного освещения – 369,16 тыс. руб. |
| Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | 142,03 тыс. руб. в т. ч. на: • приобретение цветочной рассады – 26,95 тыс. руб. • высадка, полив, прополка цветочной рассады по договору ГПХ – 11,96 тыс. руб. • обрезка кустарников по договору ГПХ - 3,12 тыс. руб. • приобретение деревьев (туй) 10 шт. для посадки в д. Сяськелево за счет средств ИМБТ из бюджета ГМР (по соглашению на природоохранные мероприятия) – 100,00 тыс. руб. Исполнено 49,71 тыс.руб. цветочную рассаду (за петунию, виолу, тагетис отклоненный, цинерарию приморскую). |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | исполнено за 9 месяцев 2023 года 2 450,64 тыс. руб., в т. ч. на: • проведение работ по уборке и обкашиванию общественных территорий по договорам ГПХ (дворники) – 656,24 тыс. руб. • проведение работ по обкашиванию общественных территорий по договорам ГПХ – 418,25 тыс. руб. • уборка площадок ТКО по договорам ГПХ – 70,34 тыс. руб. • вывоз стихийных свалок 24,0 м3 – 30,90 тыс. руб. • ремонт площадки из тротуарной плитки в д.Сяськелево ООО «СК Спецстрой» – 44,10 тыс. руб. • ремонт воздуходувки – 5,00 тыс. руб. • ремонт детских игровых площадок (ИП Белевич С.В.) – 130,09 тыс. руб. • спиливание аварийных деревьев по договорам ГПХ – 55,67 тыс. руб. • за организацию работ по уборке и обкашиванию общественных территорий по договору ГПХ – 256,53 тыс. руб. • составление техзадания по обработке от борщевика территории поселения – 5,00 тыс. руб. • составление смет и схем по благоустройству – 17,88 тыс. руб. • проверка смет по благоустройству – 56,00 тыс. руб. • запчасти и расходные материалы к тримерам и мотокосам (корд, масло) – 25,42 тыс. руб. • таблички, листовки предупредительные – 6,12 тыс. руб. • хоз. товары (лопаты, грабли, мешки) – 28,29 тыс. руб. • табличка «Купаться запрещено» 1 шт. – 4,20 тыс. руб. • поставка оборудования для детских площадок - 102,00 тыс. руб. • бензин для мотокос и снегоуборщиков – 25,50 тыс. руб. |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | запланированные мероприятия не проводились |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Перечислено 622,14 тыс.руб. |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | исполнено за 9 месяцев 2023 года 144,83 тыс. руб., в т. ч. на: • акарицидную обработку территории кладбищ – 35,11 тыс. руб. • вывоз мусора с кладбищ - 52,78 тыс. руб. • материалов для покраски братских захоронений (кисти, валики, краска, эмаль) – 14,91 тыс. руб. • изготовление паспортов отходов, образуемых на кладбищах– 6,00 тыс. руб. • уборка несанкционированных свалок на территории кладбищ ручным способом по договору ГПХ – 10,47 тыс. руб. • уборка ручным способом контейнерных площадок д/сбора ТКО по договору ГПХ – 18,07 тыс. руб. |
| - сбор и удаление ТКО с несанкционированных свалок | исполнено за 9 месяцев 2023 года 250,56 тыс. руб., в т. ч. на: • ликвидацию несанкционированных свалок в д. Жабино 174,0 м3 (ООО «Стройтранс») – 250,56 тыс. руб., в т.ч. за счет средств ИМБТ из бюджета ГМР (по соглашению на природоохранные мероприятия) – 250,56 тыс. руб. |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий" |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 5977,90 тыс.руб. израсходовано на содержание домов культуры д. Сяськелево, д. Жабино МКУК «Сяселевский ИДЦ» |
| Мероприятия по обеспечению деятельности библиотек | 469,16 тыс.руб. израсходовано на содержание муниципальных библиотек. |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | исполнено за 9 месяцев 2023 года 400,66 тыс. руб., в т. ч. на: • транспортные услуги – 6,00 тыс. руб. • услуги по организации комплексного обеда для питания артистов ансамбля песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу Ленинградской области "Невский дозор", выступающих на праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества – 5,50 тыс. руб. • поездка общественности на мероприятие – 138,00 тыс. руб. • приобретение цветов, венков для возложения на годовщину прорыва блокады и 9 мая – 12,97 тыс. руб. • приобретение флагов России 10 шт. и флагов Победы 5 шт. – 42,00 тыс. руб. • приобретение цветов – 89,60 тыс. руб. • подарки юбилярам – 8,36 тыс. руб. • подарки женам мобилизованных на 8 марта – 10,79 тыс. руб. • одноразовая посуда на 9 мая и др. праздники – 7,6 тыс. руб. • подарки общественности – 15,66 тыс. руб. |
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3394,41 тыс.руб. израсходовано на оплату труда работников культуры. |
| МКУК «Сяськелевский информационно-досуговый центр» Гатчинский р-н,д.Сяськелево,10а,приобретение театральных костюмов | 263,16 тыс.руб. 250,00 тыс. руб. – из фонда поддержки муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры мун. значения по обращению депутатов Законодательного собрания депутат Гришков В.Ф. на приобретение театральных костюмов в МКУК «СИДЦ». |
| Организация мероприятий по присоблению для доступа инвалидов учреждений культуры | - 475,57 тыс. руб. на организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений культуры, оснащение здания Дома культуры, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Сяськелево, д. 10а в части центрального крыльца и санузлов для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов (комитет по культуре и туризму ЛО); |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Исполнено 239,90 тыс.руб. в том числе: • взносы на участие в соревнованиях (2 шт.) – 79,00 тыс. руб. • медицинское сопровождение соревнований – 2,30 тыс. руб. • приобретение спортивного инвентаря – 80,00 тыс. руб., в т.ч. за счет районного бюджета-80,00 тыс. руб. • приобретение наградной продукции – 32,36 тыс. руб. • приобретение футболок 25 шт. и 15 шт. бандан – 62,00 тыс. руб. • транспортные услуги – 13,00 тыс. руб. • услуги по проверке и корректировке сметной документации по капитальному ремонту хоккейного комплекса в д.Сяськелево – 7,00 тыс. руб. |
| Реализация комплекса мер по профилактике довеянного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | исполнено за 9 месяцев 2023 года 150,30 тыс. руб., в т. ч. на: • реализацию комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних (5 чел. несовершеннолетних + 1 чел. бригадир) – 147,30 тыс. руб., из них за счет субсидий из бюджета ГМР ЛО 15,30 тыс. руб. • приобретение карманных календарей «Нет наркотикам» 100 шт. - 3,00 тыс. руб. |
| Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 7,00 тыс.руб. за транспортные расходы. |
| Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д.Ст.Низковицы, ул.Спортивная,уч.1 | общей площадью 1000,5 м2 – 6 643,86 тыс. руб., в т.ч. за счет районного бюджета-6 577,42 тыс. руб., за счет местного бюджета -66,44 тыс. руб.; |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения" |
| Содержание и уборка автомобильных дорог | исполнено за 9 месяцев 2023 года 1 469,62 тыс. руб., в т. ч.: • расчистка дорог от снега – 1 295,08 тыс. руб. • строительный контроль при ремонтах дорог и дворовых территорий – 82,14 тыс. руб. • механическая очистка дорог от пыли и грязи – 26,40 тыс. руб. • грейдирование дорог – 66,00 тыс. руб. |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | запланированные мероприятия не проводились |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | исполнено за 9 месяцев 2023 года 5,42 тыс. руб. в т.ч. на: • ремонт проезда к двор.терр.многокв.дома 2/49 в д.Тойворово Гатч.р-на ЛО, софинансирование помимо соглашения с комитетом финансов ЛО о поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 5,42 тыс. руб. |
| Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, проектно-изыскательские работы | исполнено за 9 месяцев 2023 года 99,69 тыс. руб. составление смет и проверку |
| Обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд № 5 в д. Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области в щебеночном исполнении | • обустройство автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд №5 в д.Сяськелево в щебеночном исполнении (672,0 м.п.) – 828,93 тыс. руб., в т.ч. за счет областного бюджета-753,52 тыс. руб., за счет местного бюджета-75,41 тыс. руб.; |
| обустройство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд №7 в д.Сяськелево от дома №36В до дома №38Б в щебеночном исполнении | 91,0 м.п.) – 326,59 тыс. руб., в т.ч. за счет областного бюджета-296,88 тыс. руб., за счет местного бюджета-29,71 тыс. руб. |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/71 в д. Тойворово Гатчинского района Ленинградской области | ремонт дворовой территории многоквартирного дома №2/71 в д. Тойворово Гатчинского района Ленинградской области (462,0 м2) – 1 035,51 тыс. руб., в т.ч. за счет областного бюджета – 942,31 тыс. руб., за счет местного бюджета – 93,20 тыс. руб. |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/49 в д.Тойворово Гатчинского района Ленинградской области Бездетко Т.В. | Работы выполнены , в стадии приемки |
| Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 2/49 в д.Тойворово Гатчинского района Ленинградской области Коняев С.В. | Работы выполнены , в стадии приемки |
| Организация и проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 5,94 тыс.руб. за свет возвращающиеся подвески, значки. |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий" |
| Мероприятия в области благоустройства | исполнено за 9 месяцев 2023 года 243,85 тыс. рубв т. ч. на - «Благоустройство общественной территории в д.Сяськелево, д.1-9» - 149,50 тыс. руб.: • разработку дизайн проекта – 50,00 тыс. руб. • разработка сметной документации – 50,00 тыс. руб. • проверка сметной документации – 49,50 тыс. руб. - на строительный контроль объекта: Благоустройство общественной зоны д.11д.Сяськелево – 94,35 тыс. руб. |

Ответственный исполнитель:                          Николаева Р.И.