Пояснительная записка

к отчету о реализации  муниципальной  программы

«Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за январь-сентябрь 2020 года

Объем финансирования этих программ  за счет всех источников финансирования планировался в размере 53 231,20 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района 6 342,54 тыс. руб., за счет средств бюджета Ленинградской области – 23 590,05 тыс.руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -27 300,63 тыс.руб., 2 394,97 тыс., 9 265,24 тыс.руб. соответственно.

В течение 2020 года:

-  издано 3 постановления о внесении изменений в муниципальную программу.

В разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 9 569,27 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 1212,06 тыс.руб., средств ГМР- 265,55 тыс.руб., фактически  расходы по ним за отчетный период составили -6 105,35 тыс.руб., 805,24 тыс.руб. и 265,55 тыс.руб. соответственно.

- содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда:

на оплату взносов в фонд кап. ремонта на счет регионального Оператора в сумме 583,28 тыс.рублей.

- мероприятия в области жилищного хозяйства :

-  ремонт в мун. квартирах в д. Низковицы и д.Жабино– 139,27 тыс. руб.

- оплата за жилищные услуги свободного жилья  – 73,00 тыс. руб.

- прочие- 32,52 тыс. руб.

- мероприятия в области коммунального хозяйства:

расходы на содержание бань составили в сумме 418,82 тыс.руб.

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов

-приобретение светодиодных светильников – 197,16 тыс. руб.

- благоустройство

- на мероприятия по организации уличного освещения  -  1079,41 тыс. руб. в т. ч.:

- за потребленную электроэнергию   – 650,00 тыс. руб.

-за обслуживание (ремонт) системы уличного освещения – 429,41 тыс. руб.

- на мероприятия по озеленению территории исполнено 2020 год  46,02 тыс. руб.,

- приобретение цветочной рассады

- на  мероприятия по организации и содержанию мест -  749,47 тыс. руб.,

- приобретение краски, кистей для благоустройства братских захоронений,

изготовление обелиска братского захоронения д. Вохоново

- на прочие мероприятия по благоустройству поселения                – 1647,83, в т. ч.:

- дезинфекция территории                                                  – 49,91 тыс. руб.

- вывоз стихийных свалок 46 м3  ООО «Эко-Точка»        - 70,20 тыс. руб.

- уборка территории по договорам ГПХ (дворники)        – 861,30 тыс. руб.

- выравниванию территории                                                  – 50,00 тыс.руб

- выкашивание травы                                                              - 304,46 тыс.руб.

- выкашивание борщевика Сосновского                               - 49,65 тыс.руб.

- составление и проверка смет                                                - 60,00 тыс.руб.

- строительный контроль за ремонтом дорожек                   - 20,62 тыс.руб.

-прочие расходы                                                                     - 181,69 тыс.руб.

- ремонт пешеходных дорожек в д.Сяськелево                      -1338,16 тыс.руб.

- Подпрограмма  «Содержание и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 15 635,50 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 7962,55 тыс.руб., бюджета  Гатчинского МР – 3 064,02 тыс.руб., фактически  расходы по ним за отчетный период составили 6 771,55 тыс.руб.,  2 862,61 тыс.руб. и 1727,66 тыс.руб. соответственно.

- строительство и содержание  автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования исполнено за 2020 год 1341,08 тыс. руб., в том числе:

- расчистка дорог от снега          –  63,90 тыс. руб.

- оплата земельного налога        – 204,93 тыс.руб.

- ремонт дорог в щебен.испол.   – 678,16 тыс.руб.

- составление и проверка смет  -  249,93 тыс.руб.

- за строительный контроль       - 144,16 тыс.руб.

- мероприятия по безопасности дорожного движения

-	установка дорожных знаков – 126,42 тыс. руб.

-	нанесение дорожной разметки     - 6,0 тыс.руб.

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- ремонт  автомобильной дороги по ул.Новоселки  в д.Сяськелево  – 2247,27 тыс. руб.

-на ремонт  автомобильной дороги ул.Поселковая в д.Жабино                  - 1791,15 тыс.руб.

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

- ремонт дворовой территории д. 20б,5  д.Жабино                          – 1253,63 тыс. руб.

3.	Подпрограмма  «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 224,00 тыс.руб., фактически  расходы по ним за отчетный период составили -131,52тыс.руб.

- мероприятия по гражданской обороне:

исполнено за 2020 год 121,52 тыс. руб., в т.ч.:

- обрезка аварийных деревьев      – 121,52 тыс. руб.;

-мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности:

исполнено за 2020 год 10,00 тыс. руб., в т.ч.:

- обслуживание пожарной сигнализации – 10,00 тыс. руб.;

- Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения

Объем финансирования подпрограмм  за счет всех источников финансирования планировался в 310,00 тыс.руб, фактически  расходы по ним за отчетный период составили – 257,10 тыс.руб.

- выполнение комплекса кадастровых работ

исполнение составило -247,10 тыс. руб.,

-реализация  по развитию и поддержке предпринимательства

за услуги по обучению на семинаре по программе "Бух. уч. для ИП" – 10,00 тыс.руб.

- Подпрограмма  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования планировался в размере 18 048,78 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области – 6 481,26 тыс.руб., из бюджета Гатчинского МР -824,49 тыс.руб. Фактически  расходы по ним за отчетный период составили -13 706,57 тыс.руб.  и 5597,39 тыс.руб. и 320,00 тыс.руб. соответственно.

-мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры:

расходы на содержание дома культуры  МКУК «Сяськелевский ИДЦ» составили за январь- июнь 8 719,92 тыс.руб.;

- мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек:

расходы на содержание библиотек  МКУК «Сяськелевский ИДЦ» составили сумме 547,01 тыс.руб.

-проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам:

расходы составили 164,00 тыс.руб.;

День снятия блокады, день защитника Отечества, Масленица, день 8 марта, книжкина неделя, день Победы, день защиты детей, день России.

-мероприятия по капитальному ремонту МКУК «Сяськелевский ИДЦ»:

ремонт крыши дома культуры д.Сяськелево – 4275,64 тыс.руб.

- Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения»

Объем финансирования подпрограммы  за счет всех источников финансирования запланирован в размере 508,79 тыс.руб, в том числе за счет средств бюджета Гатчинского района –85,00 тыс.рублей, фактически  расходы по ним за отчетный период составили -295,54 тыс.руб.  и 81,76 тыс.рублей, соответственно.

- проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

Расходы составили 295,54 тыс.руб., в том числе:

Обслуживание спортивных площадок(уборка мусора, выкашивание травы), спортинветарь, взносы за участия в соревновариях.

- Подпрограмма  «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения»

мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения

запланировано 8815,77 тыс.руб., в том числе из бюджета ЛО -7934,19 тыс.руб на мероприятия по благоустройству общественной территории за зданием ДК д. Сяськелево, д10а, исполнения за 9 месяцев нет нет.

- Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма запланировано 5,00 тыс.руб., израсходовано 5,00 тыс.руб. - за брелки-светоотражатели.