Приложение № 1

к ежеквартальному отчету на 01.10.2016

Ежеквартальный отчет

Администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз  по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 2/16 от 18.06.2016 |
| 1.2. | Ремонт проезда к дворовой территории д. №16 (часть территории №1) | 3квартал 2016 | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия проезда к дворовой территории | Работы по восстановлению асфальтового покрытия проезда к дворовой территории д.16 выполнены 05.09.2016 |
| 1.3. | благоустройство дворовой территории | 3квартал 2016 | Общественный совет части территории д.Сяськелево | повышение уровня благоустройства территории д.Сяськелево | Работы по повышению уровня благоустройства территории д.Сяськелево выполнены |
| 1.4. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории д.Сяськелево | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ КС-2 №1 от 05.09.2016 |
| II. Контроль за реализацией ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки законченных работ от 05.09.2016 Оплата: плат. поручение №1235 от 16.09.2016 1141600,00руб Плат.поруч.№1236 от 16.09.2016 672710,84 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.10.2016 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Решение СД от 21.06.2016 № 94 |

|  | Глава администрации поселения __________/Федорова Е.Е./ МП |
| --- | --- |