Отчет о реализации  муниципальной  программы

«Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 1 квартал 2019года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2019г. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 1 квартал (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма1 «ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 7207,30 | 978,07 | 13,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 211,05 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6796,25 | 978,07 | 14,4 |  |
| Задача 1 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | Итого | 3013,19 | 344,37 | 11,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3013,19 | 344,37 | 11,4 |  |
| Мероприятие 1 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 870,00 | 144,51 | 16,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 870,00 | 144,51 | 16,7 |  |
| Мероприятие 2 в области жилищного хозяйства | Итого | 428,95 | 12,14 | 2,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 428,95 | 12,14 | 2,8 |  |
| Мероприятие 3 в области коммунального хозяйства | Итого | 1614,24 | 187,72 | 11,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1614,24 | 187,72 | 11,6 |  |
| Мероприятие 4 Разработка схем газоснабжения | Итого | 100,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 Предоставление социальных выплат и компенсации расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Энергосбережение | Итого | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Благоустройство | Итого | 4094,11 | 633,70 | 15,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 211,05 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 200,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3683,06 | 633,70 | 16,3 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | 1000,0 | 278,57 | 27,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1000,0 | 278,57 | 27,9 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | 70,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселений | Итого | 2663,06 | 355,13 | 13,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 200,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2463,06 | 355,13 | 14,4 |  |
| Мероприятие 4 Реализация ВЦП «борьба с борщевиком Сосновского на территории Сяськелевского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Итого | 311,05 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 211,05 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Итого | 50,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 7328,80 | 624,05 | 1,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,80 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 2221,90 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4078,10 | 624,05 | 5,0 |  |
| Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта) | Итого | 7328,80 | 624,05 | 8,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,80 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 2221,90 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4078,10 | 624,05 | 15,3 |  |
| Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 1132,30 | 624,05 | 55,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1132,30 | 624,05 | 55,1 |  |
| Мероприятие 3 Ремонт части автомобильной дороги местного значения ул.Шоферская д.Сяськелево | Итого | 2413,50 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1221,90 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1191,60 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия 4 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Д.Жабино д.20 | Итого | 1600,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1000,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 600,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 Реализация областного закона от 12.05.2015 № 3-оз ремонт дворовой территории д.Сяськелево | Итого | 2033,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,80 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1004,20 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 150,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 272,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 272,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 1 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Сяськелевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; | Итого | 122,0 | 0,00 | 93,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 122,0 | 0,00 | 93,9 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по гражданской обороне | Итого | 120,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 120,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | 2,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Обеспечение пожарной безопасности | Итого | 150,00 | 2,20 | 1,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 2,20 | 1,3 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 150,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| подпрограмма 4 «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 607,00 | 99,00 | 16,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 297,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 310,00 | 99,00 | 31,9 |  |
| Задача 1 Территориальное планирование территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 597,00 | 99,00 | 16,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 297,00 | 99,00 | 33,3 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 Выполнение комплекса кадастровых работ | Итого | 597,00 | 99,00 | 16,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 297,00 | 99,00 | 33,3 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | Итого | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 Реализация по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 21099,42 | 3454,98 | 16,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 10525,72 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 320,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10253,70 | 3454,98 | 33,7 |  |
| Задача 1 Организация развития культуры | Итого | 11671,30 | 2668,28 | 24,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2124,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 320,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9226,60 | 2668,28 | 31,2 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 6844,20 | 2492,43 | 38,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 320,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6524,20 | 2492,43 | 38,9 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 577,70 | 70,42 | 12,20 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 577,70 | 70,42 | 12,20 |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 4249,40 | 844,03 | 19,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2124,70 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2124,70 | 844,03 | 39,7 |  |
| Задача 2 Организация праздничных мероприятий | Итого | 400,00 | 48,10 | 12,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 48,10 | 12,0 |  |
| Мероприятие 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 400,00 | 20,81 | 4,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 20,81 | 4,2 |  |
| Задача 3 Капитальный ремонт объектов культуры | Итого | 9028,12 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 8401,02 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 627,10 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту МКУК «Сяськелевский ИДЦ» | Итого | 9028,12 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 8401,02 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 627,10 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 585,11 | 185,66 | 31,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 152,11 | 115,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 433,00 | 70,66 | 14,9 |  |
| Задача 1 Развитие массовой физической культуры и спорта | Итого | 515,00 | 180,66 | 35,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 115,00 | 115,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 65,66 | 16,4 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 515,00 | 180,66 | 35,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 115,00 | 115,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 65,66 | 16,4 |  |
| Задача 2 Молодежная политика | Итого | 70,11 | 5,00 | 15,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 37,11 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,00 | 5,00 | 15,2 |  |
| Мероприятие 2 Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 40,11 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 37,11 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 30,0 | 5,00 | 16,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 5,00 | 16,7 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,0 | 5,00 | 16,7 |  |
| Подпрограмма 7 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 86,00 | 85,46 | 99,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 86,00 | 85,46 | 99,4 |  |
| Мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 86,00 | 85,46 | 99,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 86,00 | 85,46 | 99,4 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 37185,63 | 5427,22 | 14,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 11765,57 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 3191,01 | 115,00 | 3,6 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 22229,05 | 5312,22 | 23,9 |  |