Отчет о реализации  муниципальной  программы

«Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 9 месяцев 2019года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2019г. |  |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) 9 месяцев 2019 | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма1 «ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 8069,66 | 4757,75 | 59,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 183,35 | 0,00 | 48,7 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 249,76 | 249,76 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7636,55 | 4507,99 | 59,0 |  |
| Задача 1 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | Итого | 3060,09 | 1543,02 | 29,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3060,09 | 1543,02 | 30,6 |  |
| Мероприятие 1 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 868,92 | 528,52 | 60,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 868,92 | 528,52 | 60,8 |  |
| Мероприятие 2 в области жилищного хозяйства | Итого | 548,95 | 358,83 | 65,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского ГМР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 548,95 | 358,83 | 65,4 |  |
| Мероприятие 3 в области коммунального хозяйства | Итого | 1642,22 | 655,67 | 39,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1642,22 | 655,67 | 39,9 |  |
| Задача 2 Энергосбережение | Итого | 178,64 | 78,83 | 44,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 178,64 | 78,83 | 44,1 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 178,64 | 78,83 | 44,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 178,64 | 78,83 | 44,1 |  |
| Задача 3 Благоустройство | Итого | 4830,93 | 3135,90 | 64,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 183,35 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 249,76 | 249,76 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4397,82 | 2886,14 | 65,7 |  |
| Мероприятие 1 Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | 1377,82 | 956,12 | 69,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 49,76 | 49,76 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1228,06 | 906,36 | 73,8 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | 50,21 | 37,81 | 75,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,21 | 37,81 | 75,3 |  |
| Мероприятие 3 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселений | Итого | 3183,54 | 2128,76 | 79,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 40,48 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 200,00 | 200,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2943,06 | 1928,76 | 65,5 |  |
| Мероприятие 4 Реализация ВЦП «борьба с борщевиком Сосновского на территории Сяськелевского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Итого | 204,09 | 7,94 | 3,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 142,87 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 61,22 | 7,94 | 13,0 |  |
| Мероприятие 5 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Итого | 15,27 | 5,27 | 34,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,27 | 5,27 | 34,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении» | Итого | 8367,38 | 6715,45 | 80,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2156,40 | 1028,80 | 47,7 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 3562,29 | 3562,29 | 100,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2648,68 | 2124,36 | 80,2 |  |
| Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта) | Итого | 8367,38 | 6715,45 | 80,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2156,40 | 1028,80 | 47,7 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 3562,29 | 3562,29 | 100,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2648,68 | 2124,36 | 80,2 |  |
| Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 2692,69 | 2470,32 | 91,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1340,39 | 1340,39 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1352,30 | 1129,93 | 83,5 |  |
| Мероприятие 2 Ремонт части автомобильной дороги местного значения ул.Шоферская д.Сяськелево | Итого | 1584,80 | 1484,80 | 93,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1221,90 | 1221,90 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 362,90 | 262,90 | 72,4 |  |
| Мероприятия 3 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Д.Жабино д.20 | Итого | 1271,66 | 1271,66 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1000,00 | 1000,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 271,66 | 271,66 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4 Реализация областного закона от 12.05.2015 № 3-оз ремонт дворовой территории д.Сяськелево | Итого | 1381,27 | 1381,27 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,80 | 1028,80 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 352,47 | 352,47 | 100,0 |  |
| Мероприятие 5 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 250,00 | 107,40 | 43,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 107,40 | 43,0 |  |
| Мероприятие 6 реализации областного закона от 14.12.2012 № 147-оз ремонт дворовой территории д.Жабино | Итого | 1186,96 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1127,61 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 59,35 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 224,00 | 98,40 | 43,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 224,00 | 98,40 | 43,9 |  |
| Задача 1 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Сяськелевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; | Итого | 122,0 | 10,90 | 8,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 122,0 | 10,90 | 8,9 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по гражданской обороне | Итого | 120,0 | 53,90 | 44,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 120,0 | 53,90 | 44,9 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | 2,00 | 2,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,00 | 2,00 | 100,0 |  |
| Задача 2 Обеспечение пожарной безопасности | Итого | 100,00 | 42,50 | 42,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 42,50 | 42,5 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 100,00 | 42,50 | 42,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 42,50 | 42,5 |  |
| подпрограмма 4 «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 607,00 | 412,90 | 68,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 297,00 | 297,00 | 66,67 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 310,00 | 115,90 | 38,6 |  |
| Задача 1 Территориальное планирование территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 597,00 | 412,90 | 69,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 297,00 | 297,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 115,90 | 38,6 |  |
| Мероприятие 1 Выполнение комплекса кадастровых работ | Итого | 597,00 | 412,90 | 69,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 297,00 | 297,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 115,90 | 38,6 |  |
| Задача 2 Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | Итого | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 Реализация по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 20016,22 | 9798,38 | 49,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 9139,21 | 1609,32 | 17,6 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 370,24 | 370,24 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10506,77 | 7818,82 | 74,4 |  |
| Задача 1 Организация развития культуры | Итого | 12156,00 | 9401,71 | 77,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2124,70 | 1609,32 | 75,6 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 370,24 | 370,24 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9661,06 | 7422,15 | 76,8 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 7328,90 | 5737,32 | 78,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 370,24 | 370,24 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6958,66 | 5367,08 | 77,1 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 577,70 | 364,62 | 63,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 577,70 | 364,62 | 63,1 |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 4249,40 | 3299,77 | 77,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2124,70 | 1609,32 | 75,7 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2124,70 | 1690,45 | 79,5 |  |
| Задача 2 Организация праздничных мероприятий | Итого | 450,00 | 396,67 | 88,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 450,00 | 396,67 | 88,1 |  |
| Мероприятие 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 450,00 | 396,67 | 88,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 450,00 | 396,67 | 88,1 |  |
| Задача 3 Капитальный ремонт объектов культуры | Итого | 7410,22 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7014,51 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 395,71 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту МКУК «Сяськелевский ИДЦ» | Итого | 7410,22 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7014,51 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 395,71 | 0,00 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 598,00 | 402,21 | 67,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 115,00 | 115,00 | 100,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 483,00 | 287,21 | 59,4 |  |
| Задача 1 Мероприятие 1 Развитие массовой физической культуры и спорта | Итого | 515,00 | 381,67 | 74,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 115,00 | 115,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 266,67 | 66,7 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 515,00 | 381,67 | 74,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 115,00 | 115,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 266,67 | 66,7 |  |
| Задача 2 Молодежная политика | Итого | 83,00 | 20,54 | 24,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 83,00 | 20,54 | 24,7 |  |
| Мероприятие 1 Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 3,00 | 3,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,00 | 3,00 | 100,0 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 80,0 | 17,54 | 21,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 80,0 | 17,54 | 21,9 |  |
| Подпрограмма 7 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 85,46 | 85,46 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 85,46 | 85,46 | 100,0 |  |
| Мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 85,46 | 85,46 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 85,46 | 85,46 | 100,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 37967,72 | 22270,55 | 58,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 11478,96 | 2638,12 | 23,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 4594,29 | 4594,29 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 21894,46 | 15038,14 | 68,7 |  |