Отчет о реализации  муниципальной  программы

«Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 9 месяцев 2018года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | 2018г. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма1 «ЖКХ и благоустройство территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 9484,06 | 7137,47 | 75,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2076,59 | 2035,52 | 98,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1091,57 | 1091,57 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6315,90 | 4010,38 | 63,5 |  |
| Задача 1 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | Итого | 5454,19 | 4284,07 | 78,5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1843,26 | 1843,26 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1034,50 | 1034,50 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2576,43 | 1406,31 | 54,6 |  |
| Мероприятие 1 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 681,01 | 393,16 | 57,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 681,01 | 393,16 | 41,3 |  |
| Мероприятие 2 в области жилищного хозяйства | Итого | 373,75 | 155,00 | 41,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 373,75 | 155,00 | 41,6 |  |
| Мероприятие 3 в области коммунального хозяйства | Итого | 2237,55 | 1774,32 | 79,3 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1034,50 | 1034,50 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1203,05 | 739,82 | 61,5 |  |
| Мероприятие 4 Разработка схем газоснабжения | Итого | 300,00 | 99,71 | 33,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 99,71 | 33,2 |  |
| Мероприятие 5 Предоставление социальных выплат и компенсации расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | Итого | 1861,88 | 1861,88 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1843,26 | 1843,26 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 18,62 | 18,62 | 100,0 |  |
| Задача 2 Энергосбережение | Итого | 333,83 | 296,93 | 88,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 57,07 | 57,07 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 276,76 | 239,86 | 86,7 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 333,83 | 296,93 | 88,9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 57,07 | 57,07 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 276,76 | 239,86 | 86,7 |  |
| Задача 3 Благоустройство | Итого | 3696,04 | 2556,47 | 69,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 233,33 | 192,26 | 82,4 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3462,71 | 2364,21 | 68,3 |  |
| Мероприятие 1 Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | 1051,00 | 717,04 | 68,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1051,00 | 717,04 | 68,2 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | 70,0 | 25,25 | 36,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,00 | 25,25 | 36,1 |  |
| Мероприятие 3 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселений | Итого | 2209,31 | 1551,88 | 70,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2209,31 | 1551,88 | 70,2 |  |
| Мероприятие 4 Реализация ВЦП «борьба с борщевиком Сосновского на территории Сяськелевского сельского поселения на 2016-2020 годы» | Итого | 315,73 | 257,39 | 81,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 233,33 | 192,26 | 82,4 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 82,40 | 65,13 | 79,0 |  |
| Мероприятие 4 Мероприятия по содержанию мест захоронения | Итого | 50,0 | 4,91 | 9,8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,0 | 4,91 | 9,8 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 10635,60 | 6061,49 | 57,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7055,03 | 4507,53 | 63,9 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 139,95 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3440,62 | 1553,96 | 45,1 |  |
| Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта) | Итого | 10635,60 | 6061,49 | 57,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 7055,03 | 4507,53 | 63,9 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 139,95 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3440,62 | 1553,96 | 45,1 |  |
| Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дороги инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого | 1876,85 | 789,87 | 42,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 139,95 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1736,90 | 789,87 | 45,4 |  |
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющий приоритетно- значимый характер Ремонт автомобильной дороги в дер. Жабино ул. Новая | Итого | 4896,83 | 4896,83 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 4507,53 | 4507,53 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 389,30 | 389,30 | 100,0 |  |
| Мероприятие 3 Ремонт части автомобильной дороги местного значения ул.Шоферская д.Сяськелево | Итого | 1195,74 | 355,84 | 29,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 839,90 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 355,84 | 355,84 | 100,0 |  |
| Мероприятия 4 на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | Итого | 1216,25 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 643,60 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 572,65 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 5 Реализация областного закона от 12.05.2015 № 3-оз ремонт дворовой территории д.Сяськелево | Итого | 1349,93 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1064,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 285,93 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 100,0 | 18,95 | 18,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 18,95 | 18,0 |  |
| подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 322,00 | 129.80 | 39.7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 322,00 | 129,80 | 39.7 |  |
| Задача 1 Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий Сяськелевского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; | Итого | 172,00 | 121,00 | 70,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 172,00 | 121,0 | 70,4 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по гражданской обороне | Итого | 170,00 | 119,00 | 70.0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 170,00 | 119,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | 2,00 | 2,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,00 | 2,00 | 100,0 |  |
| Задача 2 Обеспечение пожарной безопасности | Итого | 150,00 | 8,80 | 5.9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 8,80 | 5.9 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 150,00 | 8,80 | 5.9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 8,80 | 5.9 |  |
| подпрограмма 4 «Стимулирование экономической активности на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 1410.68 | 405.45 | 28.7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 705.68 | 99,00 | 14.0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 705,00 | 306.45 | 43.5 |  |
| Задача 1 Территориальное планирование территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 1005,68 | 145,80 | 14.4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 705,68 | 99,00 | 14.0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 46,80 | 15,6 |  |
| Мероприятие 2 Выполнение комплекса кадастровых работ | Итого | 1005,68 | 145,80 | 14.4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 705,68 | 99,00 | 14.0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,0 | 46,80 | 15,6 |  |
| Задача 2 Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | Итого | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 1 Реализация по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 4 Развитие муниципальной информационной системы | Итого | 400,00 | 259,65 | 64.9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,0 | 259,65 | 48,7 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | Итого | 400,00 | 259,65 | 64.9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 259,65 | 64.9 |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 11714,73 | 9313.08 | 79.5 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1452,70 | 1035.38 | 71.3 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 424.73 | 424.73 | 100.0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9837.30 | 7852.97 | 79.8 |  |
| Задача 1 Организация развития культуры | Итого | 11214,73 | 6055,43 | 54,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1452,70 | 653,76 | 45,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 1104,73 | 140,00 | 12,7 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8657,30 | 5261,67 | 60,8 |  |
| Мероприятие 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 7073,03 | 5971,97 | 84.4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 394,73 | 394,73 | 100.0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6678,30 | 5577,24 | 83.5 |  |
| Мероприятие 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 556,30 | 411,20 | 73.9 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 30,00 | 30,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 526,30 | 381,20 | 74.4 |  |
| Мероприятие 3 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | 2905,40 | 1878,34 | 64.6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1452,70 | 1035,38 | 71.3 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1452,70 | 842,96 | 58.0 |  |
| Мероприятие 4 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Итого | 680,0 | 680,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 680,00 | 680,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Задача 2 Организация праздничных мероприятий | Итого | 500,00 | 371,57 | 74.2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 371,57 | 74.2 |  |
| Мероприятие 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 500,00 | 371,57 | 74.2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 371,57 | 74.2 |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 567,68 | 383,85 | 32,4 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 125,00 | 125,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 442,68 | 258,85 | 24,4 |  |
| Задача 1 Развитие массовой физической культуры и спорта | Итого | 534,68 | 377.32 | 70.6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 125,00 | 125,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 409,68 | 252.32 | 61.6 |  |
| Мероприятия 1 по укреплению материально-технической базы в области спорта | Итого | 25,0 | 25,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 25,00 | 25,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | 509,68 | 352,32 | 69,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 100,00 | 100,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 409,68 | 252,32 | 61.7 |  |
| Задача 2 Молодежная политика | Итого | 33.00 | 6.53 | 19.8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33.00 | 6.53 | 19.8 |  |
| Мероприятие 2 Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | 3,00 | 3,00 | 100,0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,00 | 3,00 | 100,0 |  |
| Мероприятие 3 Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | 30,0 | 3,53 | 11.8 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,0 | 3,53 | 11.8 |  |
| Подпрограмма 7 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сяськелевского сельского поселения» | Итого | 409,16 | 80,00 | 19,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 190,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 219,16 | 80,00 | 36,5 |  |
| Мероприятия по формирование комфортной городской среды на территории Сяськелевского сельского поселения | Итого | 409,16 | 80,00 | 19,6 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 190,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 219,16 | 80,00 | 36,5 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 34543,91 | 23511,14 | 68,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 10584,32 | 7578,43 | 71,6 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского МР | 2676,93 | 1740,30 | 65,0 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 21282,66 | 14192,41 | 66,7 |  |