УТВЕРЖДЕНО

Постановлением главы администрации

муниципального образования

«Сяськелевское сельское поселение»

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

от 30.11.2017 № 423

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МО «СЯСЬКЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2030 ГОДЫ

2017г.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры в Сяськелевском сельском поселении Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 29.12. 2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Сяськелевского сельского поселения; - Постановление администрации Сяськелевского сельского поселения от 08.08.2017 №273 «О подготовке программ комплексного развития поселения»; - Устав Сяськелевского сельского поселения. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик - администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Разработчик - администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Адрес: 188358, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район. д. Сяськелево, ул. Центральная, д.12а. |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; - обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными программами |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сяськелевское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Административный центр — д. Сяськелево. Поселение расположено в северо-западной части Гатчинского муниципального района и занимает площадь 16820,8 га.

Граничит:

- на востоке – с Пудостьским сельским поселением;

- на юго-востоке – с Войсковицким сельским поселением;

- на юге – с Елизаветинским сельским поселением;

- на западе – с Волосовским муниципальным районом;

- на севере – с Ломоносовским муниципальным районом Ленинградской области.

В состав Сяськелевского сельского поселения входит 21 сельский населенный пункт:

- деревня Акколово;

- деревня Большое Ондрово;

- деревня Войсковицы;

- деревня Вохоново;

- деревня Вытти;

- деревня Жабино;

- деревня Кастино;

- деревня Крокшево;

- деревня Малое Ондрово;

- деревня Муттолово;

- деревня Новые Низковицы;

- деревня Переярово;

- деревня Питкелево;

- деревня Реболово;

- деревня Ронилово;

- деревня Саванкюля;

- деревня Старые Низковицы;

- деревня Сяськелево;

- деревня Тойворово;

- деревня Туганицы;

- деревня Фьюнатово.

По территории поселения проходит федеральная автодорога А-120. Основу дорожной сети также формируют региональные дороги Н-13 Жабино - Губанцы - Волосово - Реполка - Сосново - Вересть, Елизаветино - Скворицы, Низковицы - Переярово - Кипень и Рошаля - Черново - Учхоз. Важное значение для Сяськелевского сельского поселения в части внешнего транспортного сообщения играет магистральная федеральная автодорога М-11 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонией, не пересекающая территорию поселения, но проходящая вдоль границы с Ломоносовским муниципальным районом. Прямого железнодорожного сообщения у населенных пунктов поселения нет, ближайшими ж/д станциями являются вокзалы г. Гатчина, а также ж/д станции в п. Войсковицы и п. Елизаветино.

Численность населения Сяськелевского сельского поселения составляет 5248 человек (согласно данным Администрации на 01.01.2017г.)

Рисунок 1.1 – Территориальное расположение МО Сяськелевское сельское поселение

Рисунок 1.2 – положение административного центра – д. Сяськелево

Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта

Демографическая ситуация

Динамика численности населения по годам

| ГОД | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 4213 | 4222 | 4522 | 4564 | 4604 | 4925 | 4829 | 5025 | 5061 |

В последние годы отмечается положительное сальдо миграции, что связано с развитием жилищного строительства и реализацией проектов по строительству социального жилья.

Благодаря тому, что миграционный приток компенсирует естественную убыль населения, в последние 5 лет численность населения относительно стабильна. Наибольшее сокращение численности населения отмечается в деревнях Реболово, Малое Ондрово и Фьюнатово (более, чем на 50 %), при этом рост численности населения отмечался в Жабино, Туганицы, Кастино, Питкелево, Старые Низковицы, Новые Низковицы, Муттолово, Переярово, Войсковицы, Тойворово и Саванкюля.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Численность населения МО Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в разрезе сельских населенных пунктов на 01.01.2017 год

|  | Наименование сельского или городского поселения, населенного пункта | Всего численность, человек | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | постоянно зарегистри- рованных | временно зарегистри- рованных |
| 1. | дер. Акколово | 6 | 5 | 1 |
| 2. | дер. Большое Ондрово | 47 | 47 | - |
| 3. | дер. Войсковицы | 229 | 213 | 16 |
| 4. | дер. Вохоново | 93 | 91 | 2 |
| 5. | дер. Вытти | 21 | 21 | - |
| 6. | дер. Жабино | 918 | 895 | 23 |
| 7. | дер. Кастино | 9 | 9 | - |
| 8. | дер. Крокшево | 1 | 1 | - |
| 9. | дер. Малое Ондрово | 4 | 4 | - |
| 10. | дер. Муттолово | 18 | 18 | - |
| 11. | дер. Новые Низковицы | 8 | 8 | - |
| 12. | дер. Переярово | 39 | 37 | 2 |
| 13. | дер. Питкелево | 19 | 17 | 2 |
| 14. | дер. Реболово | 14 | 14 | - |
| 15. | дер. Ронилово | 11 | 10 | 1 |
| 16. | дер. Саванкюля | 18 | 18 | - |
| 17. | дер. Старые Низковицы | 329 | 320 | 9 |
| 18. | дер. Сяськелево | 2283 | 2223 | 60 |
| 19. | дер. Тойворово | 886 | 886 | - |
| 20. | дер. Туганицы | 118 | 114 | 4 |
| 21. | дер. Фьюнатово | 30 | 28 | 2 |
| ИТОГО: |  | 5101 | 4979 | 122 |

Туристско-рекреационный комплекс

Сяськелевское сельское поселение и Гатчинский муниципальный район, располагаясь в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, обладая значительным количеством памятников культуры, формируют перспективную зону туристического и рекреационного освоения.

На территории Гатчинского муниципального района расположено множество объектов культурного наследия. Все они представляют интерес для интенсивного развития туристической отрасли, способной привлечь значительные инвестиции в районный бюджет, способствовать реконструкции инфраструктуры, стать дополнительным важным источником пополнения бюджета.

В деревне Жабино находится храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской и усадьба С.Т. Румянцева. Также на территории поселения в д. Вохоново располагается храм в честь святой равноапостольной Марии Магдалины и остатки усадебного комплекса и парк имени Платона-Зубова.

Жилищный фонд.

Жилищный фонд по итогам 2015 года в соответствии с данными Паспорта муниципального образования характеризуется следующими показателями:

Жилищный фонд в 2015 году составил 100,70 тыс. кв.м., в том числе:

-Жилые дома (индивидуально-определенные здания) – 768,00 ед, или 48,30 тыс. кв.м.;

-Многоквартирные жилые дома (МКД) – 43,00 ед., или 52,40 тыс. кв.м.

Исходя из данных 2015 года показатель средней жилищной обеспеченности в поселении составил 19,75 кв. м на одного жителя.

В Сяськелевском сельском поселении отмечается незначительный удельный вес ветхого и аварийного жилья. По данным 2015 года общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,32 тыс. кв. м.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 100,70 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед. | 737,00 |
|  | тыс. кв. м | 44,44 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед. | 41,00 |
|  | тыс. кв. м. | 42,36 |
| из них: |  |  |
| оборудовано лифтами | ед. | 0,00 |
|  | тыс. кв. м | 0,00 |
| лифтов - всего | ед. | 0,00 |
| из них |  |  |
| требующих замены и модернизации | ед. | 0,00 |
| квартиры в МКД | ед. | 0,00 |
|  | тыс. кв. м | 0,00 |
| Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м/чел. | 22,70 |
| Аварийный жилищный фонд: |  |  |
| количество домов | ед. | 1,00 |
| площадь | тыс. кв. м | 0,22 |
| число квартир | ед. | 4,00 |
| число семей, проживающих в нем | ед. | 0,00 |
|  | чел. | 0,00 |

Транспортная инфраструктура

Главной транспортно-планировочной осью территории является дорога федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора. Основу дорожной сети также формируют дороги регионального или межмуниципального значения Н-13 Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть, Елизаветино – Скворицы, Низковицы – Переярово – Кипень и Рошаля – Черново – Учхоз.

На территории поселения имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основной дорожной сети к населенным пунктам и площадкам хозяйственного освоения.

Важное значение для Сяськелевского сельского поселения в части внешнего транспортного сообщения имеют автодороги федерального значения:

- Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, проходящая через Гатчинское городское поселение и обеспечивающая связь Сяськелево с г. Гатчина и г. Санкт-Петербург;

- А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой, не пересекающая территорию Сяськелевского сельского поселения, но проходящая вдоль границы с Ломоносовским муниципальным районом и обеспечивающая связь с соседними муниципальными районами Ленинградской области и Санкт-Петербургом.

Общая протяженность автомобильных дорог поселения – 160 км. Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) составляет 82,5 км, в т.ч. с твердым покрытием (асфальтобетон) – 63,5 км (80 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием при общей площади территории поселения 15400 га составляет 412 км/1000 кв. км.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены улицами, дорогами и проездами, имеющими в основном грунтовое покрытие.

Транспортные услуги населению оказывает ООО «Транс-Балт» По территории поселения (в основном по автомобильной дороге федерального значения) проходят 6 автобусных маршрутов: 521,522, К522,536,542,543. Общая протяженность линий пассажирского транспорта в границах поселения – 52,4 км.

Большинство населенных пунктов поселения охвачены автобусным сообщением, однако, населенные пункты Старые Низковицы, Крокшево, Вытти, Питкелево не имеют прямого автобусного сообщения – автобусы не заходят непосредственно в населенный пункт, а населенные пункты Саванкюля, Кастино, Малое Ондрово, Акколово вообще не охвачены сетью пригородного и междугородного пассажирского сообщения.

Дорожное хозяйство по итогам 2015года в соответствии с данными паспорта муниципального образования представлено в таблице:

| Наименования показателя | Единица измерения | 2015г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км | 40,70 |
| В том числе с твердым покрытием | км | 36,20 |
| Из них с усовершенствованным покрытием | км | 28,20 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования, всего | км | 3,57 |
| В том числе с твердым покрытием | км | 3,57 |
| Из них с усовершенствованным покрытием | км | 1,00 |
| Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог | % | 88,90 |
| Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог с твердым покрытием | % | 77,90 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 12,40 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. В общей протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения | % | 30,50 |
| Объем финансовых ресурсов, направленных на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | тыс. руб. | 1810,33 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | км | 0,08 |
| Паромные переправы, всего | шт. | 0,00 |
| В том числе с применением самоходных плавсредств (самоходные баржи, буксиры) | шт. | 0,00 |
| Автозимники, всего | шт. | 0,00 |
| В том числе ледовые переправы | шт. | 0,00 |

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильные дороги и автотранспорт

Административный центр поселения – д. Сяськелево расположен в 15 км от административного центра муниципального района – город Гатчина и в 55 км от Санкт-Петербурга (Московская площадь – Ленинский проспект)

Непосредственно на территории Сяськелевского сельского поселения, в системе транспортного обслуживания участвует исключительно автомобильный транспорт, так как ближайшие железнодорожные станции, обеспечивающие пассажирское сообщение для населения Сяськелевского сельского поселения, расположены в Гатчине, а также железнодорожные станции в п. Войсковицы Войсковицкого сельского поселения и п. Елизаветино Елизаветинского сельского поселения.

Ближайший крупный аэропорт – «Пулково» расположен в 45 км от д. Сяськелево.

Автомобильные дороги и транспорт

Основными транспортными коммуникациями поселения являются автомобильные дороги федерального и регионального/межмуниципального значения. Сяськелевское сельского поселения имеет автодорожные выходы практически во все граничащие с ним муниципальные образования – Пудостьское сельское поселение, Войсковицкое сельское поселение, Елизаветинское сельское поселение, а также в соседние Ломоносовский и Волосовский муниципальные районы Ленинградской области.

Главной транспортно-планировочной осью территории является дорога федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - 
Гатчина – Большая Ижора. Основу дорожной сети также формируют дороги регионального или межмуниципального значения Н-13 Жабино – Губаницы – Волосово – Реполка – Сосново – Вересть, Елизаветино – Скворицы, Низковицы – Переярово – Кипень и Рошаля – Черново – Учхоз.

На территории поселения имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основной дорожной сети к населенным пунктам и площадкам хозяйственного освоения.

Важное значение для Сяськелевского сельского поселения в части внешнего транспортного сообщения имеют автодороги федерального значения:

- Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, проходящая через Гатчинское городское поселение и обеспечивающая связь Сяськелево с Гатчиной и Санкт-Петербургом;

- А-180 «Нарва» Санкт-Петербург - граница с Эстонской Республикой, не пересекающая территорию Сяськелевского сельского поселения, но проходящая вдоль границы с Ломоносовским муниципальным районом и обеспечивающая связь с соседними муниципальными районами Ленинградской области и Санкт-Петербургом.

Перечень автодорог общего пользования Сяськелевского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжен-ность, км | Технич. категория | Макс. интенсив-ность, привед. ед. /сут. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора | 21,5 | II | 5500 | асфальтобетон |
|  | Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 1 | Жабино - Губанцы - Волосово - Реполка - Сосново - Вересть | 6,7 | IV | 1286 | асфальтобетон |
| 2 | Низковицы - Переярово - Кипень | 8,1 | IV | 1531 | асфальтобетон |
| 3 | Елизаветино - Скворицы | 12,2 | IV | 1627 | асфальтобетон |
| 4 | Рошаля - Черново - Учхоз | 3,0 | V | 3614 | асфальтобетон, улучш. грунтовое |
|  | Местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Старые Низковицы - Новые Низковицы | 2,2 | V | – | щебень |
| 2 | Жабино - Гараж - Бетонка | 2,1 | V | 904 | улучш. грунтовое |
| 3 | Жабино - Крокшево | 4,0 | V | – | улучш. грунтовое |
|  | Подъезд к д. Жабино | 0,9 | V | 1072 | улучш. грунтовое |
| 4 | Кезелево - Большое Ондрово | 5,2 | V | 613 | асфальтобетон |
| 5 | Подъезд к д. Вытти | 0,7 | V | – | асфальтобетон |
| 6 | Елизаветино - Фьюнатово | 2,3 | V | 605 | асфальтобетон |
| 7 | Большое Ондрово - Раболово | 1,8 | V | – | щебень |
| 8 | Сяськелево - Тойворово - Акколово - Муттолово | 4,3 | V | 1332 | асфальтобетон |
| 9 | Объезд д. Сяськелево | 0,9 | V | – | щебень |
| 10 | Подъезд к д. Реболово | 0,3 | V | – | щебень |
| 11 | Подъезд к д. Вохоново | 1,9 | V | – | щебень |
| 12 | Подъезд к д. Ронилово | 0,5 | V | – | щебень |
| 13 | Питкелево - Волгово | 2,9 | V | – | улучш. грунтовое |
| 14 | Питкелево - Войсковицы | 1,0 | IV | – | асфальтобетон |
|  | В С Е Г О | 82,5 |  |  |  |

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены улицами, дорогами и проездами, имеющими в основном грунтовое покрытие.

Общая протяженность улично-дорожной сети (УДС) населенных пунктов поселения составляет порядка 71,0 км. Протяженность улично-дорожной сети административного центра поселения д. Сяськелево – 18,2 км. Плотность улично-дорожной сети в границах населенного пункта при площади 1,76 кв. км составляет 10,3 км/кв. км. Протяженность главных улиц населенного пункта – 3,2 км, плотность главных улиц – 1,8 км/кв. км, что является приемлемым показателем для селитебных зон с малоэтажной застройкой.

Транспортная доступность

Для анализа обеспеченности населения различными видами транспорта в проекте были рассчитаны и построены зоны часовой и полуторачасовой транспортной доступности (изохорны доступности) по полным затратам времени на передвижения относительно города Гатчина. При этом транспортная доступность рассматривалась как при использовании автобуса, так и при использовании легкового автомобиля, удельный вес которого в пассажирских перевозках уже в настоящее время весьма ощутим и продолжает расти.

Зона часовой транспортной доступности при использовании пригородного пассажирского автобуса охватывает лишь незначительную часть населенных пунктов Сяськелевского сельского поселения – населенные пункты деревни Сяськелево, Войсковицы, Реболово, Ронилово. Зона полуторачасовой доступности охватывает все населенные пункты поселения кроме деревень Новые Низковицы, Крокшево, Саванкюля, Малое Ондрово, Кастино, Акколово.

В пределы зоны часовой транспортной доступности при использовании индивидуального легкового автотранспорта укладываются практически все населенные пункты поселения. Таким образом, 100 % постоянного населения проживает в благоприятной зоне с точки зрения транспортной доступности при использовании индивидуального автотранспорта.

Воздушный транспорт

На территории поселения вблизи д. Вохоново (1 км севернее) расположен временный малый аэродром сельскохозяйственной авиации. Аэродром имеет травяное покрытие, искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) имеет асфальтобетонное покрытие и размеры 400х20 м. В настоящее время аэродром не используется по назначению.

Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги и автотранспорт

Сяськелевское сельское поселение имеет развитую автодорожную сеть. Общая протяженность автомобильных дорог поселения – 160 км. Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования (федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) составляет 82,5 км, в т.ч. с твердым покрытием (асфальтобетон) – 63,5 км (80 %). Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием при общей площади территории поселения 16,8 тыс. га составляет 412 км/1000 кв. км.

Дороги расположены в границах населённого пункта в связи с этим скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.12 ПДД, составляет 60 км/ч с ограничением на отдельных участках до 40 и 20 км/ч. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимся в собственности у населения.

Перечень

муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Сяськелевское сельское поселение

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер |  |  | Протяжен-ность, км |  | Дорожное покрытие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| д. Акколово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улица без названия по деревне |  |  | 41 218 861 ОП МП 1 | 0,5 | грунт |  |  |
| д. Большое Ондрово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 2 |  |  | 1,8 |  | 1,2 – щебень 0,6 - грунт |  |
|  | д. Войсковицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. З.Г.Колобанова | 41 218 861 ОП МП 3 |  |  | 0,8 |  | грунт |  |
| 4 | ул. Новоселов | 41 218 861 ОП МП 4 |  |  | 0,5 |  | асфальтобетон |  |
| д. Вохоново |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | дорога к храму | 41 218 861 ОП МП 5 |  |  | 0,2 |  | грунт |  |
| 6 | ул. Братская | 41 218 861 ОП МП 6 |  |  | 0,376 |  | асфальтобетон |  |
| 7 | ул. Парковая | 41 218 861 ОП МП 7 |  |  | 0,5 |  | асфальтобетон |  |
| 8 | ул. Лесная | 41 218 861 ОП МП 8 |  |  | 0,5 |  | асфальтобетон |  |
| 9 | ул. Зеленая | 41 218 861 ОП МП 9 |  |  | 0,6 |  | асфальтобетон |  |
| 10 | ул. Центральная | 41 218 861 ОП МП 10 |  |  | 0,4 |  | асфальтобетон |  |
| д. Вытти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 11 |  |  | 1,0 |  | асфальтобетон |  |
| д. Жабино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | дорога по ул. Поселковая, образующая подъезды к дворовым территориям многоквартирных домов, к бане, котельной, ДК, контейнерным площадкам, к кладбищу | 41 218 861 ОП МП 12 |  |  | 3,0 |  | асфальтобетон |  |
| 13 | ул. Новая | 41 218 861 ОП МП 13 |  |  | 2,385 |  | асфальтобетон |  |
| 14 | ул. Новая - подъезд к детскому саду | 41 218 861 ОП МП 14 |  |  | 0,945 |  | асфальтобетон |  |
| д. Крокшево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 15 |  |  | 0,3 |  | грунт |  |
| д. Муттолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | поворот у дома № 4 | 41 218 861 ОП МП 16 |  |  | 0,2 |  | щебень |  |
| д. Новые Низковицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 17 |  |  | 1,2 |  | щебень, грунт |  |
| д. Переярово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 18 |  |  | 0,3 |  | грунт |  |
| д. Питкелево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 19 |  |  | 1,0 |  | щебень |  |
| д. Реболово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 20 |  |  | 2,3 |  | 1,8 – грунт 0,5 - асфальтобетон |  |
| д. Ронилово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 21 |  |  | 1,5 |  | щебень, грунт |  |
| д. Саванкюля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 22 |  |  | 0,5 |  | щебень |  |
| д. Старые Низковицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | дорога по улице без названия по деревне, образующая подъезд к дворовым территориям многоквартирных домов, к контейнерным площадкам | 41 218 861 ОП МП 23 |  |  | 2,36 |  | 1,36 – грунт, 1,0 - асфальтобетон |  |
| д. Сяськелево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Малое Сяськелево | 41 218 861 ОП МП 24 |  |  | 0,5 |  | грунт |  |
| 25 | ул. Школьная | 41 218 861 ОП МП 25 |  |  | 0, 5 |  | асфальтобетон |  |
| 26 | ул. Шоферская | 41 218 861 ОП МП 26 |  |  | 0,811 |  | асфальтобетон |  |
| 27 | ул. Новоселки | 41 218 861 ОП МП 27 |  |  | 2,0 |  | щебень |  |
| 28 | дорога, образующая проезд к дворовой территории д. 12 | 41 218 861 ОП МП 28 |  |  | 0,161 |  | асфальтобетон |  |
| 29 | дорога, образующая проезд к дворовой территории д. 13 и детскому саду | 41 218 861 ОП МП 29 |  |  | 0,157 |  | асфальтобетон |  |
| 30 | дорога, образующая проезд к дворовой территории д. 14 | 41 218 861 ОП МП 30 |  |  | 0,099 |  | асфальтобетон |  |
| 31 | дорога, образующая проезд к дворовой территории д. 15 | 41 218 861 ОП МП 31 |  |  | 0,06 |  | асфальтобетон |  |
| 32 | дорога к кладбищу д. Сяськелево (бывш. Миккино) | 41 218 861 ОП МП 32 |  |  | 0,3 |  | асфальтобетон |  |
| 33 | дорога, образующая проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 16 | 41 218 861 ОП МП 39 |  |  | 0,1693 |  | асфальтобетон |  |
| 34 | дворовая территория многоквартирного дома № 1 | 41 218 861 ОП МП 40 |  |  | 0, 0575 |  | асфальтобетон |  |
| 35 | дорога, образующая подъезд к многоквартирному дому № 10 | 41 218 861 ОП МП 36 |  |  | 0,198 |  | асфальтобетон |  |
| 36 | дорога, образующая проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 10 | 41 218 861 ОП МП 37 |  |  | 0, 382 |  | асфальтобетон |  |
| 37 | дорога, образующая проезд к дворовой территории дома культуры | 41 218 861 ОП МП 38 |  |  | 0,748 |  | асфальтобетон |  |
| 38 | ул. Шоферская | 41 218 861 ОП МП 26 |  |  | 0,811 |  | асфальтобетон |  |
| д. Тойворово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | дорога по улице без названия по деревне, образующая подъезд к дворовым территориям многоквартирных домов, к контейнерной площадке | 41 218 861 ОП МП 33 |  |  | 1,0 |  | асфальтобетон |  |
| д. Туганицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | улица без названия по деревне |  | 41 218 861 ОП МП 34 |  | 0,4 |  |  | щебень |
| д. Фьюнатово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | улица без названия по деревне | 41 218 861 ОП МП 35 |  |  | 0,2 |  | асфальтобетон |  |

Дорожное хозяйство по итогам 2015 года в соответствии с данными паспорта муниципального образования представлено в таблице:

| Наименования показателя | Единица измерения | 2015г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км | 40,70 |
| В том числе с твердым покрытием | км | 36,20 |
| Из них с усовершенствованным покрытием | км | 28,20 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования, всего | км | 3,57 |
| В том числе с твердым покрытием | км | 3,57 |
| Из них с усовершенствованным покрытием | км | 1,00 |
| Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог | % | 88,90 |
| Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог с твердым покрытием | % | 77,90 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 12,40 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. В общей протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения | % | 30,50 |
| Объем финансовых ресурсов, направленных на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | тыс. руб. | 1810,33 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | км | 0,08 |
| Паромные переправы, всего | шт. | 0,00 |
| В том числе с применением самоходных плавсредств (самоходные баржи, буксиры) | шт. | 0,00 |
| Автозимники, всего | шт. | 0,00 |
| В том числе ледовые переправы | шт. | 0,00 |

Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Транспортные услуги населению оказывает ООО «Транс-Балт» По территории поселения (в основном по автомобильной дороге федерального значения) проходят 6 автобусных маршрутов: 521,522, К522, 536, 542, 543. Общая протяженность линий пассажирского транспорта в границах поселения – 52,4 км.

Большинство населенных пунктов поселения охвачены автобусным сообщением, однако, населенные пункты Старые Низковицы, Крокшево, Вытти, Питкелево не имеют прямого автобусного сообщения – автобусы не заходят непосредственно в населенный пункт, а населенные пункты Саванкюля, Кастино, Малое Ондрово, Акколово вообще не охвачены сетью пригородного и междугородного пассажирского сообщения.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории сельского поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Механизированная уборка.

Механизированная уборка дорог местного значения осуществляется на основании договоров, заключаемых с организациями и индивидуальными предпринимателями. В состав работ входит:

	Содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, включающие в себя работы с учётом сезонных условий по уходу за дорожными одеждами, полосой отвода, земляного полотна, системой водоотвода, дорожными сооружениями – элементами обустройства дорог; организации и безопасности движения и прочие работы, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дорог, тротуаров и дорожных сооружений в соответствии с действующей нормативной документацией;

	Борьба с зимней скользкостью с уборкой снежных валов с обочин;

 Содержание автобусных остановок и прилегающей к остановкам территории;

 Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки;

 Содержание в чистоте и порядке стоянок автомобилей (парковок);

	Содержание перекрестков, пешеходных переходов, индикаторов пешеходных переходов, а также подъездных дорог к пожарным водоёмам и площадок перед ними.

	Монтаж/демонтаж искусственных неровностей для принудительного снижения скорости по соответствующему распоряжению Заказчика;

	Работы по содержанию, монтажу (установке) и демонтажу дорожных знаков в соответствии со схемой установки дорожных знаков предоставленной Заказчиком.

Проверка качества выполнения работ осуществляется по согласованному графику, с составлением итогового акта оценки качества содержания муниципальных автодорог в

соответствии с утвержденными критериями.

Ручная уборка

Уборка улиц в летнее и зимнее время производится с использованием ручного труда. На территории МО Сяськелевское сельское поселение уборку осуществляют дворники.

Дворники работают 5 дней в неделю по 8 часов в день. В осенне-зимний период устанавливается гибкий режим работы. Для рабочих по комплексной уборке и санитарному содержанию жилищно-эксплуатационных участков обязателен выход на работу в период снегопадов и гололеда для своевременной уборки снега и подсыпки песком тротуаров и дорожек с последующим переносом времени отдыха.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 2016 года на территории всего Гатчинского района зарегистрировано 299 дорожно-транспортных происшествий. Подробная информация в таблице.

Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Показатель | Количественный показатель по Гатчинскому району | Количественный показатель по муниципальному образованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего ДТП, в том числе: | 299 | 4 |
| 1.1 | По вине водителей: | 246 | 3 |
| 1.2 | По вине пешиходов | 54 | 1 |
| 2. | Всего погибло людей, в том числе: | 39 | 0 |
| 2.1 | Детей | 0 | 0 |
| 2.2 | Ранено | 385 | 6 |
| 2.3 | Из них детей | 48 (до 16 лет) | 1 |
| 2.4 | пешеходов | 96 | 1 |

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Ленинградской области являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия.

Основными загрязняющими веществами (по количеству исследований), контролируемыми учреждениями Роспотребнадзора на территории Ленинградской области являлись: диоксид азота, оксид азота, взвешенные вещества, оксид углерода, формальдегид, фенол, свинец, углеводороды, диоксид серы, аммиак, марганец. Основные превышения ПДК наблюдались по следующим веществам: пыли, формальдегиду, оксиду углерода, диоксиду серы.

Основными загрязнителями являются промышленные предприятия и сельскохозяйственное производство. Территория характеризуется развитой сетью автодорог с интенсивным движением и, соответственно, существенным количеством транспортных выбросов в атмосферный воздух.

Со значительной нагрузкой на атмосферный воздух в Гатчинском муниципальном районе, как со стороны стационарных предприятий, так и со стороны автомобильного транспорта связано то обстоятельство, что около 25% проб воздуха, не соответствует санитарным показателям качества. Основными показателями, несоответствующими санитарным нормам, являются: содержание пыли, концентрация диоксидов серы и азота, оксида углерода.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье. Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2 ) и озон (О3 )) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, где проходят в основном внутриквартальные дороги, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Характеристика существующих условий и перспективы развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.

Оснащенное развитыми путями сообщения, сельское поселение имеет достаточно выгодное транспортно-географическое положение в Гатчинском муниципальном районе. На территории есть возможности для дальнейшего развития всех видов транспорта.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с районным и областным центром, с соседними поселениями. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Значительная доля дорог характеризуется неудовлетворительным техническим состоянием и требует капитального ремонта.

Большинство населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности центра поселения. Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс федеральной и региональных дорог, проходящих по их территории. Состояние улиц и дорог является удовлетворительным, но для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);

2.  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 06.07.16)

3.	Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4.	Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 03.07.2016 с изменениями, вступившими в силу с 15.07.2016);

5.	Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

6.  Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 03.07.2016);

7.	Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 10.09.2016) «О Правилах дорожного движения»;

8.	Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

9.	Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

11. Генеральный план МО Сяськелевского сельское поселение.

12. «Состояние окружающей среды Ленинградской области» Администрация Ленинградской области Комитет по природным ресурсам и охране окружающей природной среды 2016 г.

13. Средства массовой информации (интернет-сайты администраций муниципальных образований и т.д.).

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУРКТУРЫ СЯСЬКЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основное направление развития транспортной инфраструктуры территории Сяськелевского сельского поселения – укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения и развитие элементов обслуживания транспорта.

Повышение качества транспортного сообщения напрямую зависит от темпов развития (реконструкции и ремонта) автодорог федерального и регионального или межмуниципального значения, представляющих собой основу всей транспортной сети местности, к которой привязаны все автодороги местного значения и грунтовые полевые дороги.

Для анализа обеспеченности населения различными видами транспорта в проекте были рассчитаны и построены зоны часовой и полуторачасовой транспортной доступности (изохорны доступности) по полным затратам времени на передвижения из административного центра муниципального района – города Гатчина. Данный анализ показал достаточно высокий уровень обслуживания населения пассажирским транспортом. Вместе с тем, в поселении имеются малонаселенные деревни, не охваченные маршрутной сетью.

В общей сложности протяженность автодорог общего пользования составит 93,8 км.

В результате увеличения количества маршрутов суммарная протяженность линий автобусного пассажирского сообщения в границах Сяськелевского сельского поселения возрастет на 7,2 км (14 %) и составит 59,6 км.

Развитие сети пригородного (относительно города Гатчина) пассажирского сообщения на территории Сяськелевского сельского поселения должно быть учтено при дальнейшем развитии Гатчинского ПАТП.

### Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах. Реконструкция с уширением проезжих частей и устройством усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) на главных улицах. Общая протяженность – 11 км.

- В соответствии с территориальным развитием населенных пунктов требуется строительство улиц в жилой застройке общей протяженностью – 10,4 км.

- В деревне Большое Ондрово протяженностью 0,3 км;

- В деревне Вохоново протяженностью 1,1 км;

- В деревне Муттолово протяженностью 0,3 км;

- В деревне Новые Низковицы протяженностью 0,8 км;

- В деревне Переярово протяженностью 1,2 км;

- В деревне Реболово протяженностью 1,1 км;

- В деревне Ронилово протяженностью 0,6 км;

- В деревне Старые Низковицы протяженностью 0,4 км;

- В деревне Сяськелево протяженностью 3,3 км;

- В деревне Тойворово протяженностью 1,3 км.

- Выделение территории в деревне Старые Низковицы для размещения объектов обслуживания автотранспорта.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах. Реконструкция с уширением проезжих частей и устройством усовершенствованного покрытия (асфальтобетон) на главных улицах. Общая протяженность – 15 км.

- Согласно территориальному развитию населенных пунктов при освоении новых территорий под жилую застройку потребуется строительство улиц в жилой застройке общей протяженностью – 6,4 км, в частности по населнным пунктам:

- В деревне Войсковицы протяженностью 1,3 км;

- В деревне Жабино протяженностью 4,0 км;

- В деревне Реболово протяженностью 0,2 км;

- В деревне Сяськелево протяженностью 1,9 км.

Планируемые расходы и источники финансирования программы

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов на финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.

- Оценка эффективности от реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения

Программа позволит обеспечить:

	безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

	доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

	развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

	развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

	условия для управления транспортным спросом;

	создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;