Приложение 3

к постановлению главы администрации

Сяськелевского сельского  поселения

от 17.02.2020 года № 42

Перечень и финансирование  мероприятий  подпрограммы

«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»

|  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | Итого |  | 5257,94 | 42645,65 | 10053,92 | 10206,58 | 7207,00 | 9586,06 | 5592,09 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2855,78 | 17292,94 | 7055,03 | 3156,41 | 2121,10 | 3665,70 | 1294,70 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 6166,47 | 389,30 | 4555,27 | 1221,90 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2022 | 2401,66 | 19186,23 | 2609,59 | 2494,90 | 3864,00 | 5920,36 | 4297,39 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого |  | 937,70 | 8535,65 | 1373,07 | 2661,80 | 1423,24 | 1644,30 | 1433,24 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 1340,39 | 0,00 | 1340,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2022 | 937,70 | 7195,26 | 1373,07 | 1321,41 | 1423,24 | 1644,30 | 1433,24 | Заместитель главы администрации |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого |  | 1436,40 | 16055,27 | 1195,74 | 3477,79 | 2011,13 | 6511,76 | 2858,85 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 841,80 | 5800,30 | 839,90 | 0,00 | 0,00 | 3665,70 | 1294,70 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 4436,78 | 0,00 | 3214,88 | 1221,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2022 | 594,60 | 5818,18 | 355,84 | 262,91 | 789,23 | 2846,10 | 1564,15 |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильной дороги ул. Шоферская д.Сяськелево | Итого |  |  | 2943,45 | 1195,74 | 1747,71 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 839,90 | 839,90 | 0,00 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2018-2019 |  | 1484,80 | 0,00 | 1484,80 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения |  |  | 618,74 | 355,84 | 262,91 | Х | Х | Х | Заместитель главы администрации |
| 1.2.3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Поселковая дЖабино | Итого |  |  | 2811,13 | Х | Х | 2011,13 | 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  | Х | Х |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 1221,90 | Х | Х | 1221,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2020 |  | 1589,23 | Х | Х | 789,23 | 800,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| 1.2.4 | Ремонт автомобильной дороги ул. Новоселки Д Сяськелево | Итого |  |  | 6279,19 | Х | Х | Х | 4165,70 | 2113,49 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4960,40 | Х | Х | Х | 3665,70 | 1294,70 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2021-2022 |  | 1318,79 | Х | Х | Х | 500,00 | 818,79 | Заместитель главы администрации |
| 1.2.5 | Ремонт автомобильной дороги в щеб. Д.Ребболово. д.Ронилово | Итого |  |  | 1730,08 | Х | 1730,08 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 1730,08 | Х | 1730,08 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ремонт автомобильной дороги д.С.Низковицы | Итого |  |  | 2291,42 | Х | Х | Х | 1546,06 | 745,36 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2021-2022 |  | 2291,42 | Х | Х | Х | 1546,06 | 745,36 | Заместитель главы администрации |

| 1.3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Итого |  | 541,60 | 12113,70 | 2566,18 | 3839,89 | 3277,63 | 1280,00 | 1150,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 487,40 | 6985,11 | 1707,60 | 3156,41 | 3121,10 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 54,20 | 5128,59 | 858,58 | 683,48 | 1156,53 | 1280,00 | 1150,00 | Заместитель главы администрации |
| 1.3.1 | Ремонт дворовой территории д.20б,5 д..Жабино 147-оз | Итого |  |  | 1253,63 | Х | Х | 1253,63 | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1121,10 | Х | Х | 1121,10 | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2020 |  | 132,53 | Х | Х | 132,53 | Х | Х | Заместитель главы администрации |
| 1.3.2 | Ремонт дворовой территории д.21 д..Жабино 147-оз | Итого |  |  | 1186,96 | Х | 1186,96 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1127,61 | Х | 1127,61 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2019 |  | 59,35 | Х | 59,35 | Х | Х | Х | Заместитель главы администрации |
| 1.3.3 | Ремонт дворовой территории д.15,16,17,18 д..Жабино 147-оз | Итого |  |  | 1216,25 | 1216,25 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 643,60 | 643,60 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018 |  | 572,65 | 572,65 | Х | Х | Х | Х | Заместитель главы администрации |
| 1.3.4 | Ремонт дворовой территории многокв.домов.5-7 Д.Сяськелево 3-оз | Итого |  |  | 1349,93 | 1349,93 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1064,00 | 1064,00 | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018 |  | 285,93 | 285,93 | Х | Х | Х | Х | Заместитель главы администрации |
|  | Ремонт дворовой территории многокв.домов д. Тойворово | Итого |  |  | 2430,00 | Х | Х | Х | 1280,00 | 1150,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2021-2022 |  | 2430,00 | Х | Х | Х | 1280,00 | 1150,00 |  |
| 1.3.5 | Ремонт дворовой территории многокв.домов 8-9 Д.Сяськелево 3-оз | Итого |  |  | 1381,27 | Х | 1381,27 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1028,80 | Х | 1028,80 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2019 |  | 352,47 | Х | 352,47 | Х | Х | Х | Заместитель главы администрации |
| 1.3.6 | Ремонт дворовой территории многокв.домов д.20 д.Жабино обл.депутаты | Итого |  |  | 1271,66 | Х | 1271,66 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1000,00 | Х | 1000,00 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2019 |  | 271,66 | Х | 271,66 | Х | Х | Х | Заместитель главы администрации |
| 1.3.7 | Ремонт дворовой территории многокв.домов д.19,д.1 д.Жабино обл.депутаты | Итого |  |  | 2024,00 | Х | Х | 2024,00 | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2020 |  | 2024,00 | Х | Х | 2024,00 | Х | Х | Заместитель главы администрации |
| 1.4 | Мероприятие 6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющий приоритетно- значимый характер | Итого |  | 4000,00 | 5246,83 | 4896,83 | 00,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4507,53 | 4507,53 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 379,30 | 389,30 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2022 | 4000,00 | 350,00 | 389,30 | 00,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | Заместитель главы администрации |
| 1.5 | Мероприятие 4 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого |  | 150,00 | 694,20 | 22,10 | 227,10 | 145,00 | 150,00 | 150,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Гатчинского муниципального района |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2022 | 150,00 | 694,20 | 22,10 | 227,10 | 145,00 | 150,00 | 150,00 | Заместитель главы администрации |

Приложение 4

к постановлению главы администрации

Сяськелевского сельского  поселения

от 17.02.2020 года № 42

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Сяськелевского сельского поселения | Другие источники |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения | 7195,26 | 1340,39 | Количество материалов (щебень), приобретенных для ямочного ремонта участков муниципальных автомобильных дорог с грунтощебеночным покрытие | куб.м. | 327 | 400 | 12 | 300 | 250 | 250 |
| 2. | Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | 5128,50 | 6985,11 | Суммарная площадь участков дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, введенных в эксплуатацию после ремонта | кв.м | 1200 | 1950 | 2824,25 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5818,18 750,0 | 10237,08 | Суммарная площадь участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытие, введенных в эксплуатацию после ремонта | кв.м | 1468 | 6700 | 1816,0 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 4. | Зимнее содержание дорог поселения (механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью). |  | - | Суммарная протяженность участков муниципальных автомобильных дорог под зимнее содержание | км | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |