Приложение 2

к постановление

от 24.06.2019 № 222

Перечень и финансирование  мероприятий  подпрограммы

«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»

|  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | Итого |  | 5257,94 | 21811,80 | 10237,58 | 7401,62 | 4172,60 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2855,78 | 10220,92 | 7055,03 | 3165,89 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 2627,46 | 655,26 | 1221,90 | 1221,90 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 2401,66 | 8963,42 | 2527,29 | 3013,83 | 2950,70 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого |  | 937,70 | 3715,37 | 1373,07 | 1292,30 | 1050,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  | 471,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 937,70 | 3715,37 | 901,47 | 1292,30 | 1050,00 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Шоферская д.Сяськелево | Итого |  | 1436,40 | 4502,44 | 1195,74 | 1584,80 | 1721,90 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 841,80 | 839,90 | 839,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 2443,80 |  | 1221,90 | 1221,90 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения |  | 594,60 | 1218,74 | 355,84 | 362,90 | 500,00 |  |  |  |

| 1.3. | Мероприятие3 реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз ремонт дворовой территории д.Жабино | Итого |  | 541,60 | 3387,84 | 1216,25 | 1421,59 | 750,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 487,40 | 1780,69 | 643,60 | 1137,09 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 54,20 | 1607,15 | 572,65 | 284,50 | 750,00 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.4 | Мероприятие 4 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого |  | 150,00 | 422,10 | 22,10 | 250,00 | 150,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 150,00 | 422,10 | 22,10 | 250,00 | 150,00 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Реализация закона 3-оз Ремонт дворовой территории д.8,9 д.Сяськелево | Итого |  | 1387,00 | 3331,90 | 1349,93 | 1487,27 | 500,70 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1087,00 | 2092,80 | 1064,00 | 1028,80 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 300,00 | 1239,10 | 285,93 | 452,47 | 500,70 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.6 | Мероприятие 6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющий приоритетно- значимый характер Д.Жабино ул.Новая | Итого |  | 4000,00 | 5080,49 | 5080,49 | 00,00 | 000,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 4507,53 | 4507,53 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 183,66 | 183,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 4000,00 | 389,30 | 389,30 | 00,00 | 00,00 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1,7 | Мероприятие7 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий д.Жабино д.20 | Итого |  |  | 1371,66 |  | 1371,66 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2019-2020 |  | 371,66 |  | 371,66 |  |  |  |  |