Приложение 2

к постановление

от 10.04.2018 № 146

Перечень и финансирование  мероприятий  подпрограммы

«Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Сяськелевском сельском поселении»

|  | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Содержание улично-дорожной сети поселения и обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта | Итого |  | 5257,94 | 17541,37 | 10241,37 | 3600,0 | 3700,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2855,78 | 6641,374 | 6641,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 2401,66 | 10900,0 | 3600,0 | 3600,0 | 3700,0 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | Итого |  | 937,7 | 3350,0 | 1150,0 | 1050,0 | 1150,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 937,7 | 3350,0 | 1150,0 | 1050,0 | 1150,0 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Шоферская д.Сяськелево | Итого |  | 1436,4 | 2339,9 | 1339,9 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 841,8 | 839,9 | 839,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения |  | 594,6 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |

| 1.3. | Мероприятие3 реализации областного закона от 14.12.2012 № 95-оз "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" ремонт дворовой территории д.Жабино | Итого |  | 541,6 | 2893,60 | 1393,6 | 750,0 | 750,0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 487,4 | 643,6 | 643,60 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 54,2 | 2250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.4 | Мероприятие 4 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого |  | 150,0 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 150,0 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 Ремонт дворовой территории д.5-7 д.Сяськелево | Итого |  | 1387,0 | 1100,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1087,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 300,0 | 1100,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 |  |  | Заместитель главы администрации |
| 1.6 | Мероприятие 6 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющий приоритетно- значимый характер Д.Жабино цл.Новая | Итого |  | 4000,0 | 7407,874 | 5158624 | 750,0 | 750,0 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 5157,874 | 5157,874 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Сяськелевского сельского поселения | 2018-2020 | 4000,0 | 2250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |  |  |  |